Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

-wzór umowy-

U m o w a  Nr  ………./2025

zawarta dnia ……………… 2025 r. pomiędzy:

Powiatem Świdnickim w Świdniku /Zespołem Szkół w Piaskach, ul. Partyzantów 19, 21-050 Piaski,  NIP 712-290-45-39  reprezentowanym  przez:

………………………………. – Dyrektora Zespołu Szkół w Piaskach

przy udziale …………….….. – Głównej księgowej Zespołu Szkół w Piaskach

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a

......................................................................................... NIP ……………..…….. reprezentowanym przez: …………………………. – …………………………..

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” ,

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie Zapytania ofertowego została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Na podstawie oferty złożonej w dniu ……………… roku w trybie zapytania ofertowego 
nr 1/09/2025 z dnia 26.09.2025 r. w przedmiocie zamówienia pn. „Prace adaptacyjno-modernizacyjne pomieszczeń w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół 
w Piaskach”.

- Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace objęte niniejszym zapytaniem, tj. realizację prac adaptacyjno-modernizacyjnych dwóch pomieszczeń pracowni diagnostyki pojazdów samochodowych w budynku warsztatów szkolnych.

    - Pomieszczenie I - prace wykonywane wewnątrz budynku warsztatów szkolnych dot. m.in.: 
- naprawy podłoża przez szpachlowanie, - podłoża pianowe malowane emulsją i podłoża poziome sufity, - gruntowania podłoży preparatami- pow. poziome sufitów i pow. pionowych ścian malowanych, - malowanie tynków farbą emulsyjną i olejną, - rozebranie ścian, cokolików 
i podłoży z płytek ceramicznych, w tym kanału, - roboty przygotowawcze podłoży ścian, cokolików i podłoży, w tym kanału, - wykonanie cokolików z płytek, - licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych, w tym kanał, - wykonanie posadzek z płytek z kamieni sztucznych- kanał, - modernizacji instalacji wodociągowej wraz z osprzętem, - modernizacji instalacji kanalizacji sanitarnej; - montaż elektrycznego podgrzewacza wody, - malowanie krat okiennych i drzwi oraz elementów pełnych stalowych, - wykucie z muru krat okiennych, - zamurowanie otworów ściennych, - uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych, - rozbiórka starych parapetów, - uzupełnienie ścian, - montaż parapetów z konglomeratów.

    - Pomieszczenie II - prace wykonywane wewnątrz budynku warsztatów szkolnych dot. m.in.: 
- naprawa podłoży pionowych i sufitów, - gruntowanie podłoży, - malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną i farbą olejną, - przygotowanie podłoży pod wykonanie okładzin ściennych, - wykonanie cokolików z płytek, - malowanie konstrukcji kratowych, 
- malowanie ościeżnic stalowych.

    - Szczegółowy zakres prac przedstawia przedmiar robót stanowiący załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

- Przedmiot zamówienia musi być zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia  zawartym w pkt 3 Zapytania ofertowego.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiarem robót, miejscem prowadzenia prac oraz, że warunki prowadzenia tych robót są mu znane.

§ 2

  - Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbędzie się jednorazowo, fakturą końcową wystawiona po zakończeniu i odbiorze całości robót.

  - Podstawą do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia stanowi protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 3

- Do obowiązków wykonawcy należy:

- odebranie terenu budowy oraz jego odpowiednie zabezpieczenie, a także dostosowanie do potrzeb prac budowlanych,

- Oznaczenie i zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób niepowołanych oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót;

- doprowadzenie urządzeń infrastruktury do potrzeb remontu,

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami, normami i normatywami polskimi oraz zasadami wiedzy technicznej,

- Maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, określony w § 1 niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi na dzień podpisania umowy przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej i przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp 
i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież.

- Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

    - naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego mienia osób trzecich zniszczonego lub uszkodzonego w toku realizacji umowy;

    - odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy;

    - zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;

    - utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;

    - uporządkowania terenu budowy po zakończeniu przedmiotu umowy i przekazania go Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego;

- Wykonawca zapewni na własny koszt i ustawi własne kontenery na złom, gruz i inne odpady pochodzące z robót rozbiórkowych lub demontażowych.

- Zabezpieczenie znajdujących się na terenie budowy materiałów Wykonawcy przed kradzieżą i zniszczeniem;

- Pomieszczenia socjalne zorganizuje wykonawca we własnym zakresie na terenie budowy, 
w miejscu uzgodnionym z zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązuje się do przywrócenia terenu budowy do stanu wyjściowego (pierwotnego).

- Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy.

- W chwili przekazania placu budowy do czasu oddania obiektu Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe na tym terenie.

- Wykonawca zapoznał się z placem budowy i nie wnosi żadnych uwag.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do 20 listopada 2025 r.

- Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy 
w terminie zapisanym w niniejszej umowie.

- Zamawiający może odstąpić od umowy bez prawa Wykonawcy do odszkodowania jeżeli;

  - Zostanie zgłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie firmy.

  - Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

  - Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego przez okres 14 dni.

  - Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje zobowiązania umowne.

  - Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

  - W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia.

§ 5

- Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są:

    - Po stronie Zamawiającego: …………………………………….

    - Po stronie Wykonawcy: ………………………………………..

  - Osoby wymienione w ust.1, są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego wykonywania umowy.

§ 6

- Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

brutto – ………………… zł; słownie: (…………………………………….złotych 00/100)

w tym ……. % podatek VAT  ………………… zł

netto – ………………. zł

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości etapowego rozliczania robót.

  - Podstawą przyjęcia faktury przez Zamawiającego będzie podpisany przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru robót.

  - Wykonawca wystawi fakturę za wykonane prace w terminie 7 dni od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru prac.

  - Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu faktury VAT.

  - Wynagrodzenie   płatne   będzie   przelewem   na   rachunek   bankowy   wskazany przez Wykonawcę.

§ 7

      - Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

2.	Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

§ 8

- Wykonawca udziela ……………….. miesięcznej gwarancji na roboty objęte zamówieniem, liczonej od dnia odbioru końcowego.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

- Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do wykonania umowy, w okresie między datą rozpoczęcia terminów gwarancji a zakończeniem terminów gwarancji, powinna być naprawiona przez Wykonawcę na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy.

§ 9

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady przedmiotu umowy na okres …………… miesięcy od daty dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego.

- Wykonawca w okresie rękojmi zobowiązuje się do usuwania wad i usterek na własny koszt 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

  - 10

1.	W razie odstąpienia od umowy lub zwłoki w zakończeniu jej realizacji Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:

  - W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1.

  - W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1.

  - za każdy dzień zwłoki w zakończeniu realizacji umowy w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1.

§ 11

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony będą rozstrzygać ugodowo, 
a w innym przypadku będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Integralną część umowy stanowią:

- zapytanie ofertowe,

- oferta wykonawcy.

§ 13

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

W kwestiach nieunormowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 15

Niniejsza umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz dla Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

§ 16

W umowie można dokonać zmian z uwagi na wystąpienie siły wyższej.

§ 17

Każda ze stron oświadcza, iż przeczytała osobiście niniejszą umowę w pełni ją rozumie 
i akceptuje, na dowód, czego składa poniżej własnoręcznie swoje podpisy i pieczęcie.

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA